|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Воздвиженского сельского поселения Курганинского района  от\_31.10.2017\_№\_\_108\_\_ |

**Муниципальная программа Воздвиженского сельского**

**поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое**

**развитие Воздвиженского сельского поселения Курганинского**

**района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

**на 2018-2020 годы**

**ПАСПОРТ**

* 1. **муниципальной программы Воздвиженского сельского поселения Курганинского района «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения Курганинского района**
  2. **в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**
  3. **на 2018-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1  «Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»  Подпрограмма № 2  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»  Подпрограмма № 3  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | -повышение качества автомобильных дорог, уровня жизни населения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении посредством улучшения состояния автомобильных дорог;  -обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -снижение количества ДТП;  -обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи муниципальной программы | - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  - осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;  -совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;  -повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;  -организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;  -актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней;  -подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог ;  - разметка автомобильных дорог;  -количество установленных дорожных знаков;  -количество межевания земельных участков;  - количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2020 годы составляет 6425,8 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1939,8 тыс. руб.  2019 год – 2220,5 тыс. руб.  2020 год – 2265,5 тыс. руб.  источник финансирования – средства бюджета Воздвиженского сельского поселения и возможное привлечение краевых средств |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**социально-экономической сферы Воздвиженского сельского**

**поселения Курганинского района**

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, устойчивому развитию территории поселения, предусмотренной концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территорий Воздвиженского сельского поселения Курганинского района путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- улучшения демографической ситуации;

В ходе экономических преобразований сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, активизации человеческого фактора экономического роста.

Наращивание социально-экономического потенциала Воздвиженского сельского поселения, придание этому процессу устойчивости и необратимости является главной задачей поселения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии поселения является низкий уровень комфортности проживания на территории Воздвиженского сельского поселения.

Низкий уровень комфортности проживания на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудовых ресурсов аграрной отрасли.

Основными целями Программы являются повышение уровня жизни населения, безопасности дорожного движения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района посредством улучшения состояния автомобильных дорог.

Для финансирования муниципальной программы предусмотрены средства бюджета поселения.

Планируется привлечение средств из краевого бюджета.

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере дорожной деятельности, улучшения качества улично-дорожной сети, безопасности дорожного движения. Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит улучшить низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства,**

**архитектуры и дорожного хозяйства»**

**на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере­ния | | Ста­тус\* | Значение показателей | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель:  - повышение качества автомобильных дорог, уровня жизни населения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении посредством улучшения состояния автомобильных дорог;  -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -снижение количества ДТП;  - Обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи:  - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  - осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;  - совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;  -повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;  -организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;  -актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней;  -подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения | | | | | | | | | |
| 1.3 | Целевые показатели программы | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог | | км. | 3 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,3 |
| 1.3.2 | Разметка автомобильных дорог | | км. | 3 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 |
| 1.3.3 | Количество установленных дорожных знаков | | шт. | 3 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 1.3.4 | Количество установленных пешеходных ограждений | | м. | 3 | | 20 | | 10 | | 0 |
| 1.3.5 | Количество межевания земельных участков | | Кол-во участков | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 1.3.6 | Количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации | | шт. | 3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель: - повышение качества автомобильных дорог, уровня жизни населения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении посредством улучшения состояния автомобильных дорог | | | | | | | | | |
| 2.2 | Задачи:  - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  - осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог;  - обеспечение безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 2.3 | Целевой показатель подпрограммы | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | | км. | 3 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,3 |
| 3. | Подпрограмма № 2  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Цель:  -обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -снижение количества ДТП; | | | | | | | | | |
| 3.2 | Задачи:  -совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;  -повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения; | | | | | | | | | |
| 3.3 | Целевые показатели | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Разметка автомобильных дорог | | км | 3 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,4 |
| 3.3.2 | Количество установленных дорожных знаков | | шт. | 3 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 3.3.3 | Количество установленных пешеходных ограждений | | м. | 3 | | 20 | | 10 | | 0 |
|  | Подпрограмма № 3  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | |
|  | Цель - обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | | |
|  | Задачи - организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;  актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней;  подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели | | | | | | | | | |
|  | Количество межевания земельных участков | | кол-во участков | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 3.3.1 | Количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации | | шт. | 3 | | 1 | | 1 | | 2 |

Срок реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» с 2018 по 2020 годы.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

В перечень входят следующие подпрограммы:

-«Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

-«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

-«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

Вышеперечисленные программы помогут в решении задач по повышению уровня и качества жизни населения Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

Ежегодно администрацией поселения проводится ремонт автомобильных дорог местного значения как в асфальтном исполнении, так и в гравийном, а также ямочный ремонт.

В ближайшие три года планируется продолжить работу по ремонту дорог.

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» обеспечит качественное перемещение пассажиров, товаров и услуг на территории поселения, а также повышение безопасности дорожного движения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» предусматривает также продолжить работу по установке дорожных знаков, нанесению линий дорожной разметки.

Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» предусматривает обеспечение устойчивого развития Воздвиженского сельского поселения, своевременного выполнения поставленных задач по улучшению уровня жизни населения, совершенствования системы застройки, благоустройства, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского**

**поселения в сфере строительства, архитектуры и**

**дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Основное мероприятие №1**  **Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения** | **всего** | **4525,8** | **1329,8** | **1600,5** | **1595,5** | повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| **местный бюджет** | **4525,8** | **1329,8** | **1600,5** | **1595,5** |
| 1.1 | Мероприятие  Текущий ремонт (грейдирование, ремонт асфальтобетонного покрытия) и ремонт  (ямочный)  автомобильных дорог местного значения | всего | 4525,8 | 1329,8 | 1600,5 | 1595,5 | улучшение состояния автомобильных дорог | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 4525,8 | 1329,8 | 1600,5 | 1595,5 |
| **2.** | **Основное мероприятие 2**  **Обеспечение безопасности дорожного движения** | **всего** | **1540,0** | **540,0** | **500,0** | **500,0** | Повышение уровня жизни населения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| **местный бюджет** | **1540,0** | **540,0** | **500,0** | **500,0** |
| 2.1 | Мероприятие  Содержание автомобильных дорог (очистка улиц от снега) | всего | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение уровня безопасности дорожного движения, | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.2 | Мероприятие  Нанесение линий дорожной разметки | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Мероприятие  Установка дорожных знаков | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | Мероприятие  Установка пешеходных ограждений | всего | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный  бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие 3**  **Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженскогосельского поселения** | **всего** | **360,0** | **70,0** | **120,0** | **170,0** | обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| **местный бюджет** | **360,0** | **70,0** | **120,0** | **170,0** |
| 3.1 | Мероприятие  Межевание земельных участков | всего | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.2 | Мероприятие  Внесение изменений в генеральный план Воздвиженского сельского поселения | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| районныйбюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.3. | Мероприятие  Внесение изменений в правила землепользования и застройки | всего | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Утверждение правил землепользования и застройки с изменениями | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 3.4. | Подготовка документации по планировке территории Воздвиженского сельского поселения | районный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Утверждение проекта планировки и межевания | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

**на 2018-2020 годы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» предполагается осуществлять за счет средств бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет 6425,8  тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, всего  (тыс. руб.) | В том числе по году реализации | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| Местный бюджет | 6425,8 | 1939,8 | 2220,5 | 2265,5 |
| Всего по программе: | 6425,8 | 1939,8 | 2220,5 | 2265,5 |

С возможным привлечение денежных средств из краевого бюджета.

**6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм­мы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится в тече­ние реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Воздвиженского сельского**

**поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного**

**хозяйства» и контроль за ее исполнением**

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Текущее управление муниципальной Программой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет координатор Программы – администрация Воздвиженского сельского поселения (далее - Администрация).

Администрация в процессе реализации Программы:

* обеспечивает разработку муниципальной программы;
* формирует структуру муниципальной программы;
* организует реализацию муниципальной программы;
* принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
* несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
* осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;
* проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;
* разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
* осуществляет мониторинг и анализ отчетности;
* ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
* готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности ее реализации;
* несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;
* размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* Администрация в процессе реализации программы:
* несет ответственность за реализацию ее мероприятий;
* с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации программы;
* осуществляет подготовку предложений по корректировке программы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;
* разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации программы и осуществляет ведение отчетности по реализации программы.
* разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализа­ции муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
* осуществляет мониторинг и анализ отчетности;
* ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

Контроль за исполнением данной программы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

Начальник финансового отдела

администрации Воздвиженского

сельского поселения

Курганинского района И.В. Дивеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

Воздвиженского сельского поселения

Курганинского района в сфере

строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства на 2018-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА №1

«Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского

сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Aдминистрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | - повышение качества автомобильных дорог, уровня жизни населения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении посредством улучшения состояния автомобильных дорог |
| Задачи подпрограммы | - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  - осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2020 годы составляет 4525,8 тыс. рублей, в том числе:  2018 год – 1329,8 тыс. руб.  2019 год – 1600,5 тыс. руб.  2020 год – 1595,5 тыс. руб.  источник финансирования – средства бюджета Воздвиженского сельского поселения. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением муниципальной подпрограммы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития социально-экономической сферы Воздвиженского сельского поселения**

**Курганинского района**

Одним из основных проблем развития Воздвиженского сельского поселения является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта и приводит к дальнейшему ухудшению состояния автомобильных дорог. В результате возрастает количество повреждений на один километр, что является негативным социальным фактором и увеличиваются затраты на восстановление полотна дороги.

Экономика Воздвиженского сельского поселения Курганинского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенного пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района, соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере­ния | | Ста­тус\* | Значение показателей | | | | |
| 2018 год | 2019  год | | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: Повышение качества автомобильных дорог, уровня жизни населения, проживающего в Воздвиженском сельском поселении посредством улучшения состояния автомобильных дорог; | | | | | | | | |
| 1.2 | Задачи: - развитие инженерной инфраструктуры поселения, формирование условий для стабильного экономического развития;  - осуществление строительства, капитального ремонта, расширение, реконструкция, модернизация и ремонт автомобильных дорог; | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| 1.3 | Целевой показатель подпрограммы | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | | км. | 3 | 1,2 | | 1,3 | | 1,3 |

Срок реализации подпрограммы: 2018-2020 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Воздвиженского сельского поселения Курганинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2018  год | 2019 год | 2020  год |
| 1 | **Мероприятие 1**  Текущий ремонт (грейдирование, ремонт асфальтобетонного покрытия) и ремонт (ямочный) автомобильных дорог местного значения | **всего** | **4525,8** | **1329,8** | **1600,5** | **1595,5** | Повышение транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 4525,8 | 1329,8 | 1600,5 | 1595,5 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию подпрограммы из средств дорожного фонда, составляет 4525,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, всего | в том числе по году реализации | | |
| 2018 год  (тыс.руб.) | 2019 год  (тыс.руб.) | 2020 год  (тыс.руб.) |
| Местный бюджет | 4525,8 | 1329,8 | 1600,5 | 1595,5 |

**5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограм­мы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в тече­ние реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

**6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением**

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию её мероприятий осуществляет координатор подпрограммы – администрация Темиргоевского сельского поселения (далее - Администрация).

Администрация в процессе реализации подпрограммы:

обеспечивает разработку подпрограммы;

формирует структуру подпрограммы;

организует реализацию подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму,

несет ответственность за достижение целевых показателей под- программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан­сирования реализации подпрограммы;

разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализа­ции подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограм­мы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации подпрограммы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах подпрограммы на официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств подпрограммы.

Начальник финансового отдела администрации

Воздвиженского сельского поселения

Курганинкого района И.В. Дивеева

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

Воздвиженского сельского поселения

в сфере строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА №2

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | -обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -снижение количества ДТП; |
| Задачи подпрограммы | -совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;  -повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -разметка автомобильных дорог;  -количество установленных дорожных знаков |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 1540,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 540,0 тыс. руб.  2019 год – 500,0 тыс. руб.  2020 год – 500,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития**

**подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного**

**движения на территории Воздвиженского сельского**

**поселения Курганинского района**

**на 2018-2020 годы»**

Анализ аварийности на улично-дорожной сети Воздвиженского сельского поселения Курганинского района показывает, что дорожная обстановка в сельском поселении остается сложной.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

-пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержку проводимых мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности со стороны руководителей всех уровней;

-неудовлетворительную водительскую дисциплину, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

-высокий уровень автомобилизации общества;

-недостаточную деятельность по развитию и совершенствованию улично-дорожных сетей и совершенствованию организации дорожного движения;

Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами автомобилизации общества, причем основную массу автомобильного парка (около 80%) составляют легковые автомашины, т.е. наиболее скоростные, а значит, наиболее потенциально опасные транспортные средства.

В целях снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий необходимо непрерывное развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения путем реализации программы повышения безопасности дорожного движения в Воздвиженском сельском поселении Курганинского района.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы являются:

-обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения целей предлагается решить следующие задачи:

-совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;

-повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

|  |
| --- |
| Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | статус | | Значение показателей | | | | | | | 2018 год | | 2019  год | | 2020  год | | | 1. | Подпрограмма № 2  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы» | | | | | | | | | | | |  | Цель:  -обеспечение охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  -снижение количества дорожно-транспортных происшествий; | | | | | | | | | | | |  | Задачи:  - совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в сельском поселении;  -повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  -совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения; | | | | | | | | | | | | 1.1 | Разметка автомобильных дорог | | км | | 3 | | 6,2 | | 6,2 | | 6,2 | | 1.2 | Количество установленных дорожных знаков | | шт. | | 3 | | 10 | | 11 | | 12 | | 1.3 | Пешеходные ограждения | | м. | | 3 | | 20 | | 10 | | 0 | |

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться с 2018 по 2020 годы.

**3. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 2  Обеспечение безопасности дорожного движения | **всего** | **1540,0** | **540,0** | **50,0** | **500,0** | Повышение уровня жизни населения | Администрация Воздвиженского сельского Курганинского района |
| местный бюджет | 1540,0 | 540,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1. | Мероприятие  Содержание автомобильных дорог (очистка улиц от снега) | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Администрация Темиргоевского сельского поселения Курганинского района |
| 1.2. | Мероприятие  Нанесение линий дорожной разметки | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Администрация Воздвиженского сельского поселения |
| 1.3. | Мероприятие  Установка дорожных знаков | местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Администрация Воздвиженского ельского поселения Курганинского района |
| 1.4. | Мероприятие  Ограждения металлические | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | Утверждение сметы на проведение текущего ремонта моста | Администрация Воздвиженского сельского поселения |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования (тыс. руб.), всего | в том числе по году реализации | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1540,0 | 540,0 | 500,0 | 500,0 |

**5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограм­мы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в тече­ние реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

**6 Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением**

Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор – администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района (далее - администрация.

Координатор подпрограммы:

-обеспечивает разработку подпрограммы;

-формирует структуру подпрограммы;

-организует реализацию подпрограммы;

-принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

-несет ответственность за достижение целевых показателей под- программы;

-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий подпрограммы;

-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации подпрограммы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы;

-разрабатывает формы отчетности, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы, устанавливает сроки их предоставления;

-осуществляет мониторинг и анализ отчетности;

-ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;

-готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценки эффективности ее реализации;

-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Воздвиженского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Администрация в процессе реализации подпрограммы:

несет ответственность за реализацию её мероприятий;

с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;

разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации подпрограммы и осуществляет ведение отчетности по реализации подпрограммы.

Контроль за исполнением данной подпрограммы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

Начальник финансового отдела администрации

Воздвиженского сельского поселения

Курганинского района И.В. Дивеева

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Комплексное и устойчивое развитие

Воздвиженского сельского поселения

в сфере строительства, архитектуры и

дорожного хозяйства»

ПОДПРОГРАММА № 3

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи подпрограммы | -организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;  -актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней;  -подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -количество межевания земельных участков;  -количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составляет 360,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 70,0 тыс. руб.  2019 год – 120,0 тыс. руб.  2020 год – 170,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития подпрограммы "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района"**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Воздвиженского сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2012 года не допускается принятие органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" с 31 декабря 2013 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Согласно части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий поселений, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, и иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

На территории поселения имеются свободные площади, на которые необходимо разрабатывать документацию по планировке территории.

Утверждение документации по планировке позволит включить в оборот дополнительные территории, которые в настоящее время не задействованы, более рационально подойти к использованию территорий уже находящихся в обороте.

Отсутствие соответствующей документации на имущество поселения препятствует его реализацию или извлечение прибыли от сдачи его в аренду.

Первоочередным шагом является оформление в соответствии с действующим законодательством земельных участков.

Результатом решения данных вопросов будет являться вовлечение в оборот дополнительных территорий, а как результат поступление в бюджет дополнительных средств.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачей Подпрограммы является:

-организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;

-актуальное содержание документов территориального планирования поселения, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории, во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней.

-Подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения.

Реализация задач Подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории Воздвиженского сельского поселения.

В ходе реализации Подпрограммы поселение будет обеспечено актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

|  |
| --- |
| Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | | Значение показателей | | | | | | | | статус | | 2018 год | | 2019  год | | 2020  год | | 1. | Подпрограмма № 2  «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения Курганинского района» | | | | | | | | | | |  | Цель:  -обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства поселения, ее инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | | | |  | Задачи:  - организация внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования Воздвиженского сельского поселения;  -актуальное содержание документов территориального планирования поселения,  градостроительного зонирования и документацией по планировке территории  во взаимосвязи с документацией краевого и муниципального уровней;  -подготовка градостроительной и землеустроительной документации поселения | | | | | | | | | | | 1.1 | Количество межевания земельных участков | | кол-во участков | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | 1.2 | Количество подготовленной градостроительной и землеустроительной документации | | шт. | | 3 | | 1 | | 1 | 2 | |

Для решения вышеперечисленных целей и задач на территории Воздвиженского сельского поселения разработана и принята настоящая подпрограмма.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться с 2018 по 2020 годы.

**3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансиро­вания | Объем финанси­рования,  всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосред­ственный результат реализации мероприя­тия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Основное мероприятие 3**  Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Воздвиженского сельского поселения | **всего** | **360,0** | **70,0** | **120,0** | **170,0** | обеспечение устойчивого территориального развития Воздвиженского сельского поселения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| местный бюджет | 360,0 | 70,0 | 120,0 | 170,0 |
|  | Межевание земельных участков | местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Постановка на государственный и кадастровый учет земельных участков | Администрация Воздвиженского  сельского поселения Курганинского района |
| Внесение изменений в генеральный план Воздвиженского сельского поселения | районный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Внесение изменений в правила землепользования и застройки | средства районного бюджета | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | Утверждение Правил землепользования и застройки | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |
| Подготовка документации по планировке территории Воздвиженского сельского поселения | средства районного бюджета | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Утверждение проекта планировки и межевания | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств районного и местного бюджета Воздвиженского сельского поселения Курганинского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования (тыс. руб.), всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 360,0 | 70,0 | 120,0 | 170,0 |

**5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной подпрограм­мы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы и основных мероприятий Программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации основных мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится в тече­ние реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

**5. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее исполнением**

Администрация Воздвиженского сельского поселения осуществляет:

- организацию выполнения Подпрограммы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- финансирование Подпрограммы из местных, районных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой;

- разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством проектно-сметной документации;

- мониторинг хода реализации Подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации;

Реализация задач Подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории Темиргоевского сельского поселения.

В ходе реализации Подпрограммы поселение будет обеспечено актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, документацией по градостроительному проектированию, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Начальник финансового отдела администрации

Воздвиженского сельского поселения

Курганинского района И.В. Дивеева